(PROJEKT  UMOWY)

UMOWA NR  RG.II.7234.XX.XXX.2023

Umowa zawarta w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 5 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień,  w dniu …………….. 2023 roku w Lubaszu pomiędzy :

Gminą Lubasz z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 37, 64 – 720 Lubasz, NIP 763-209-30-34, którą reprezentuje:

Wójt Gminy – mgr inż. Marcin Filoda

w dalszej części zwaną  Zamawiającym,

a

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

reprezentowana przez: ---------------------------

zwanego w dalszej części umowy Wykonawcą,

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 130.000,00 zł (netto), w trybie udzielenia zamówienia zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1, – Pzp, oraz § 5 ust. 5 regulaminu udzielania zamówień.

§ 1.1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje zadanie polegające na wykonaniu Remontu cząstkowego nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną, grysową zamkniętą gr. 4 -6 cm (na gorąco) na łącznej powierzchni 358 m2,  drogi dojazdowej do ogródków działkowych w Czarnkowie działka gminna Nr 3073 obręb Miasta Czarnków 300201_1.0001.3073.   zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 20 lipca 2023 r.

2. Szczegółowy zakres robót został określony w w/w zapytaniu ofertowym, kosztorysie i przedmiarze robót.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy sprzętem własnym, sprawnym technicznie oraz oświadcza, że posiada stosowne pozwolenia, uprawnienia i kwalifikacje, jak również uprawnionych pracowników do wykonania przedmiotu umowy wskazanego w ust. 1.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody z tytułu niedbałości lub zaniechania w realizacji zamówienia.

5. Zamawiający ustanawia pracownika Urzędu Gminy w Lubaszu do kontaktu i koordynacji prac tj., ref. ds. infrastruktury drogowej Pana Waldemara Soboczyńskiego tel. 664 193 254,  e-mail waldemar.soboczynski@lubasz.pl.

§ 2.1. Wykonawca wykona przedmiot umowy do dnia 31 sierpnia 2023 r.

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego o terminie gotowości do odbioru końcowego robót.

3. Zamawiający przystąpi do przeprowadzenia odbiorów w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do ich przeprowadzenia.

4. Szczegółowy wykaz prac stanowiący przedmiot realizacji niniejszej umowy określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

5. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na okres 12 – tu miesięcy od dnia podpisania bezawaryjnego, komisyjnego protokołu odbioru końcowego wykonanych robót.

§ 3.1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, określa się na kwotę ------------------------ zł brutto, (słownie: ----------------------------- zł 00/100 brutto), zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę ofertą z dnia ----------------- 2023 r., na wykonanie przedmiotowego zadania, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania i nie ulegnie zmianie w trakcie jego realizacji.

3. Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo przez Zamawiającego  w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na rachunek bankowy w niej wskazany.

§ 4. Podstawą do zapłacenia należności za przedmiot umowy będzie:

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia.

2. Zgłoszenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego.

3. Komisyjny odbiór wykonanych prac, potwierdzony stosownym protokołem.

4. Prawidłowe wystawienie faktury VAT przez Wykonawcę i jej dostarczenie na adres

Zamawiającego tj. :

Gmina Lubasz

ul. Bolesława Chrobrego 37

64 – 720  Lubasz

NIP 763 209 30 34

§ 5.1. Każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku udowodnionego, rażącego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. Zamawiający może w szczególności od Umowy odstąpić, jeśli jest wysoce prawdopodobne, iż Wykonawca nie zdoła wykonać przedmiotu Umowy w terminie wskazanym § 2 ust. 1.

2. Zamawiający może nadto od Umowy odstąpić w razie istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie tygodnia od powzięcia wiadomości o zaistnieniu powyższej okoliczności.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

a) sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji prac w toku na dzień odstąpienia,

b) wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru prac w toku.

§ 6. 1. Strony postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne.

2. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

I. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych:

a) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność

Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego wskazanego w § 3 ust. 1,

z zastrzeżeniem § 5 ust. 2.

II. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 1 % wynagrodzenia

umownego wskazanego w § 3 ust. 1,  za każdy dzień zwłoki w wykonaniu

przedmiotu umowy.

b) za zwłokę w usunięciu wad wskazanych w protokole odbioru końcowego, o którym

mowa § 4 ust. 3 – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego wskazanego w § 3 ust.

1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego

przez Zamawiającego do usunięcia wad,

c) za odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu przyczyn, za które

ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia

umownego wskazanego w § 3 ust. 1.

3. Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego

na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

4. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z należnego Wykonawcy

wynagrodzenia.

§ 7. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej Umowy strony będą

rozwiązywały polubownie w drodze porozumienia. W przypadku braku porozumienia

spór będzie rozstrzygał Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

4. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla

Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.

§ 8. Klauzula RODO jest integralną częścią powyższej umowy i stanowi załącznik nr 3.

WYKONAWCA                                                                          ZAMAWIAJĄCY

Załączniki :

1. Szczegółowy wykaz prac stanowiący przedmiot realizacji umowy.

2. Oferta Wykonawcy z dnia ---------------- 2023 r., na wykonanie przedmiotowego zadania.

3. Klauzula RODO.

Wyk. w 4 egz. W.S.